Arbeidsplan

Tic tac toe

Leon Kristoffer Bråthen (Elev)

2025

Innholdsfortegnelse

1. Definer målet med programmet	2

2. Lag en kravspesifikasjon	3

3. Skissér programstruktur og funksjoner	4

4. Lag en tidsplan for de tre ukene	5

5. Planlegg testing og evaluering	6

1. Definer målet med programmet

• Hva skal programmet gjøre?

Programmet skal være en digital Tic Tac Toe-spill med en enspiller og flerspiller. I enspiller kjemper spilleren mot en «random» funksjon som vil velge de åpne rutene å plassere brikken sin der, den skal også kunne se på brettet og blokkere spilleren. Den er ikke smart, men velger heller tilfeldig mellom disse to delene. I flerspiller kjemper du mot en annen person, X mot O.

• Hvem er det laget for (deg selv, andre brukere, et spesifikt miljø)?

Programmet er laget for underholdning og hjernetrim, programmet er ment for personlig bruk, men kan også brukes i et test/læringsmiljø.

2. Lag en kravspesifikasjon

Del opp i:

• Funksjonelle krav:

- Menyvalg (Brukeren skal kunne velge mellom enspiller, flerspiller og å avslutte programmet i en hovedmeny når programmet starter.

- Spill-logikk (Programmet skal kunne håndtere turbasert spilling mellom to brukere, sjekke for vinnende kombinasjoner / uavgjort og vise hvem som vant eller om det ble uavgjort.

- Enspillermodus (Brukeren spiller mot koden, den skal kunne lese av brettet og se hvilke ruter som er ledige, ut ifra det skal den kunne velge å blokkere spilleren eller plassere seg i en tilfeldig rute.

- Flerspillermodus (To brukere skal kunne spille mot hverandre på samme enhet og programmet skal veksle mellom spiller 1 og 2.)

- Brukergrensesnitt (Spillbrettet skal vises grafisk med tkinter og bruker skal kunne velge ruter ved hjelp av museklikk)

- Restart og avsluttning (Spillet skal gi bruker muligheten til å gå tilbake til menyen på fullføring av en runde. Man skal også kunne avslutte programmet med en knapp fra hovedmeny.)

• Ikke-funksjonelle krav: Ytelse, brukervennlighet, sikkerhet, kompatibilitet osv.

- Brukervennlighet (Programmet skal være enkelt å bruke, menyene skal være lette og tydelige.)

- Kompatibilitet (Programmet skal kunne kjøres på både Windows og Mac med lignede brukergrensesnitt)

- Ytelse (Programmet skal reagere raskt til brukeren sin input og enspillermodus skal kunne reagere raskt)

- Vedlikeholdbarhet (Koden skal være strukturert på en måte som gjør den enkel og lese, kommentere på og eventuelt videreutvikle.)

- Sikkerhet (Programmet skal kunne håndtere ugyldig input uten å krasje og det skal ikke være mulig og gjøre ulevelige trekk.

3. Skissér programstruktur og funksjoner

• Lag en oversikt over hvilke moduler eller deler programmet skal ha.

- Hovedmeny (Viser valgene enspiller, flerspiller og avslutt. Tar imot brukerens valg og sender videre til riktig spillmodus)

- Spillmotor / logikk (Håndtere spillbrett, turer, gyldige trekk og vinnertester / uavgjort. Skal være felles for enspiller og flerspiller)

- Enspiller (Inneholder logikken som skal kjempe mot spilleren (tilfeldig funksjon og blokking funksjon) skal samhandle med spillmotoren ved å bruke relevante funksjoner og variabler.)

- Flerspiller (Skal veksle mellom spiller 1 og spiller 2. Skal samhandle med spillmotoren ved å bruke relevante funksjoner og variabler.)

- Brukergrensesnittet (Viser brettet og meldinger til brukeren, bruker tkinter. Tar også imot input fra mus.)

- Resultat (Viser grafikk for hvilken spiller som vinner bruker logikk fra spillmotor, gir også valg for et nytt spill eller gå tilbake til hovedmeny.)

• Tegn et flytskjema eller pseudokode for hvordan programmet skal fungere.

• Skriv ned hvilke biblioteker eller verktøy du vil bruke.

Editor:

Visual Studio Code

Kodespråk:

Python

Biblioteker i pyton:

tkinter

random

os

time (for evnetulle mellomrom som kan være naturlige)

4. Lag en tidsplan for de tre ukene

Uke 1 – Planlegging og grunnstruktur

- Mandag (2 økter):

  - Økt 1: Lage arbeidsplan.

  - Økt 2: Lage arbeidsplan.

- Torsdag (2 økter):

  - Økt 1: Lage arbeidsplan.

  - Økt 2: Lage arbeidsplan.

- Fredag (2 økter):

  - Økt 1: Start programmering – lag grunnleggende kode for hovedmeny og spillbrett.

  - Økt 2: Implementer input-håndtering.

Uke 2 – Utvikling og testing

- Mandag (2 økter):

  - Økt 1: Start implementering av flerspillermodus (turbytte)

  - Økt 2: Fullføre flerspillermodus (vinnertest, uavgjort)

- Torsdag (2 økter):

  - Økt 1: Grundig test av flerspiller

  - Økt 2: Start på enspiller med enkel algoritme

- Fredag (2 økter):

  - Økt 1: Grundig test av enspiller

  - Økt 2: Legg til feilhåndtering (ugyldig input)

Uke 3 – Finpuss og dokumentasjon

- Mandag (2 økter):

  - Økt 1: Optimaliser eventuell kode og kommenter

  - Økt 2: siste feilretting og forbedringer

- Torsdag (2 økter):

  - Økt 1: Lag dokumentasjon (testlogg, videgjennomgang).

  - Økt 2: Lag dokumentasjon (testlogg, videgjennomgang).

- Fredag (2 økter):

  - Økt 1: Buffer for uforutsette oppgaver.

  - Økt 2: Endelig gjennomgang og oppsummering.

5. Planlegg testing og evaluering

• Hvordan skal du teste at programmet fungerer?

Funksjonell testing:

- Teste hovedmeny

- Teste spillbrettet

- Teste spill logikken

- Teste enspiller

- Teste flerspiller

- Teste feilhåndteringen

Brukervennlighet:

- Er menyene og instruksene lette og forstå?

- Er det tydelig hvem sin tur det er?

Ytelse

- Programmet skal reagere raskt

• Skal noen andre prøve det?

- Ønsker at medelev skal teste programmet. Både enspiller og flerspiller. Ønsker å spørre om hvordan brukervennligheten og om eventuelle feil som medelev merket.

• Hvordan vil du dokumentere og evaluere resultatet?

- Lag en lett testlogg (dokumenterer hva jeg har testet om det funket eller ikke, i tillegg en kommentar på «følelsen» av programmet basert på utseende, følelse og feedback

- Eventuell videogjennomgang av spillet

- Oppsummering (Hva funker bra, hva kunne vært bedre og er det noe jeg kunne eventuelt videreutviklet med tanke på programmet.)